Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Tania Herrera - Camila Armijo |
| --- | --- |
| Rut | 18.328.821-0 - 17.834.841-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC, sede Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Automatización y analítica del proceso de reportes de pagos a partir de información SAP |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; automatización de procesos; integración de sistemas; gestión, análisis y visualización de datos. |
| Competencias | • Diseñar y generar soluciones de software aplicando su ciclo de vida, buenas prácticas y estándares de calidad. • Diseñar soluciones que respondan a requerimientos de información de una organización. • Aplicar ingeniería de requisitos para construir soluciones TI pertinentes. • Evaluar y gestionar proyectos tecnológicos en contextos ágiles y tradicionales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda un proceso de reportabilidad que depende de tareas manuales y repetitivas: extracción de información desde SAP, transformación de archivos Excel, elaboración de matrices y tablas dinámicas, publicación de resultados y envío de avisos. Esta forma de trabajo consume tiempo, aumenta el riesgo de errores y depende de la disponibilidad de una persona y de un computador específico. La situación se presenta en el área de pagos de una empresa del sector energético y afecta principalmente a quienes preparan, revisan y utilizan la información. La propuesta aporta trazabilidad, validaciones y continuidad operativa, sin publicar datos empresariales ni credenciales en el repositorio académico. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es consolidar una solución que automatice el flujo desde la lectura de la información SAP hasta la generación y publicación controlada de reportes. El proyecto contempla un pipeline modular en Python, validación de archivos y fechas, generación de matrices y tablas dinámicas, registro de estados, notificación programada y una interfaz web de consulta. Existe una base funcional y validada; durante APT se documentará, probará y fortalecerá su portabilidad. El dashboard de Power BI continuará en ajustes y se elaborará una propuesta técnica para migrar la ejecución a una infraestructura institucional autorizada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se vincula con el perfil de egreso porque requiere levantar requisitos, diseñar una arquitectura modular, programar e integrar componentes, procesar información, aplicar controles de calidad, gestionar versiones y documentar el ciclo de vida de una solución. También exige evaluar riesgos de seguridad y continuidad, trabajar de manera iterativa y comunicar decisiones técnicas a usuarios y especialistas. Estas competencias permiten transformar una necesidad operativa real en una solución mantenible y verificable. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se concentran en la automatización de procesos, el desarrollo de software, la integración de sistemas y el análisis de datos. El proyecto reúne estas áreas y me permite aplicar programación a un problema real, traducir necesidades del negocio en requisitos técnicos y preparar una solución para revisión de especialistas. Su desarrollo fortalecerá mi capacidad para diseñar software útil, documentarlo, probarlo y presentarlo ante equipos técnicos y usuarios. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible porque ya existe una versión funcional, un repositorio académico sanitizado y evidencia de pruebas controladas. Se cuenta con Python, Git/GitHub, herramientas de desarrollo web y documentación técnica. El trabajo pendiente puede organizarse dentro del semestre en ajustes, pruebas, Power BI, documentación y preparación de la propuesta de migración. Los principales riesgos son el acceso restringido a sistemas empresariales, la dependencia de software de escritorio y la disponibilidad de ICT. Para mitigarlos se usarán datos de prueba o anonimizados, se mantendrá separado el entorno académico del productivo y se registrarán los requerimientos que deban resolver las plataformas autorizadas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, documentar y validar una solución informática que automatice el procesamiento de información proveniente de SAP, la generación de reportes de pagos, su publicación controlada y la notificación de resultados, con trazabilidad, seguridad y continuidad operativa. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad del proceso. 2. Consolidar el pipeline modular de extracción, validación, transformación y generación de reportes. 3. Implementar y verificar controles de fechas, integridad, estados, bloqueos y recuperación ante fallos. 4. Integrar una interfaz de consulta y ajustar la visualización en Power BI sin exponer datos sensibles. 5. Preparar documentación, evidencias de prueba y una propuesta de migración a infraestructura institucional autorizada. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará un enfoque ágil e incremental, apoyado por un tablero Kanban y control de versiones con Git/GitHub. El trabajo se desarrollará en ciclos de levantamiento, diseño, implementación, prueba, revisión y documentación. Cada cambio técnico se realizará primero en el entorno de desarrollo, con datos de prueba o anonimizados; luego se validará mediante pruebas unitarias, pruebas de integración, revisión de registros y demostraciones controladas. Tania Herrera será responsable del análisis técnico, desarrollo en Python, integración, pruebas y documentación de arquitectura. Camila Armijo participará en la revisión de requisitos, validación desde la perspectiva usuaria, organización de evidencias y preparación de la presentación. Ambas revisarán el alcance, los resultados y las entregas. La migración a GREPORTS o a otra infraestructura corporativa quedará sujeta a la evaluación y autorización de ICT.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición del Proyecto APT | Documento con problema, objetivos, metodología, evidencias y planificación. | Demuestra que el proyecto tiene alcance, propósito y plan de trabajo verificables. |
| Avance | Repositorio académico sanitizado | Código, README, arquitectura, diseño, pruebas y bitácora de cambios sin datos empresariales. | Permite revisar el desarrollo y la trazabilidad sin exponer información confidencial. |
| Final | Prototipo y evidencias de validación | Ejecución controlada, resultados de pruebas, registros y demostración de la interfaz con datos autorizados. | Comprueba que la solución cumple los requisitos definidos y maneja fallos relevantes. |
| Final | Presentación y propuesta de continuidad | Presentación técnica, estado de Power BI y propuesta de migración a infraestructura institucional. | Comunica resultados, limitaciones y decisiones necesarias para la continuidad del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
|  |  |  |  |  |  | . |
| Ingeniería de requisitos y gestión de proyectos | Definición y alcance | Precisar problema, usuarios, requisitos, riesgos, objetivos y criterios de aceptación. | Entrevistas, guía APT, documentación y tablero Kanban. | Semanas 1 a 2 | Tania Herrera y Camila Armijo | Facilita: experiencia previa. Riesgo: cambios de alcance; se controlarán mediante priorización. |
| Diseño de soluciones de software | Arquitectura y repositorio | Documentar componentes, flujos, configuración y separación entre entorno académico y productivo. | Python, GitHub, diagramas y documentación técnica. | Semanas 2 a 5 | Tania Herrera | No se incorporarán credenciales, rutas personales ni datos empresariales. |
| Desarrollo e integración de software | Consolidación del pipeline | Ajustar validaciones, transformación, matrices, tablas dinámicas, estados y recuperación ante fallos. | Python, pandas, openpyxl, pruebas y registros. | Semanas 4 a 10 | Tania Herrera | Las pruebas productivas dependerán de accesos autorizados y ventanas controladas. |
| Soluciones de información y visualización | Interfaz y Power BI | Validar API y aplicación web; ajustar indicadores y visualizaciones con información autorizada. | FastAPI, React, Vite, Power BI y datos anonimizados. | Semanas 7 a 13 | Tania Herrera; revisión de Camila Armijo | Power BI se mantiene en ajustes; la publicación dependerá del entorno permitido. |
| Calidad y gestión de proyectos | Pruebas y evidencias | Ejecutar pruebas, registrar resultados, corregir hallazgos y organizar evidencias académicas. | Pytest, listas de verificación, GitHub y capturas sanitizadas. | Semanas 11 a 16 | Tania Herrera y Camila Armijo | Se distinguirán resultados reales, pendientes y restricciones externas. |
| Gestión y comunicación de soluciones TI | Continuidad y presentación | Preparar propuesta de migración, documentación de operación, demostración y presentación final. | Documentación, presentación, reunión técnica y repositorio. | Semanas 14 a 18 | Tania Herrera y Camila Armijo | La migración requiere revisión de ICT; se presentará como propuesta hasta contar con autorización. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición y alcance | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y repositorio |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidación del pipeline |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz y Power BI |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Pruebas y evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| Continuidad y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.